关于新建电动车集中停放棚及重点区域新增喷淋系统工程项目的公开询价函

各供应商：
根据业务需要，现对广州白云山中一药业有限公司（以下简称我司）新建电动车集中停放棚及重点区域新增喷淋系统项目，通过公开询价方式选择供应商。具体如下：
询价信息
项目内容：
项目名称：新建电动车集中停放棚及重点区域新增喷淋系统项目
项目编号：Z15202512004
项目概况：本项目前期设计工作已完成，现依据设计单位出具的施工图纸及工程量清单，进行施工单位的公开询价。项目主要内容包括电动停车棚的土建基础、钢结构棚体、电气系统（照明、监控等）及厂区内各点位喷淋系统的施工与安装。
本项目最高控制价：550000.00元（含税）。
服务期限:自合同签订之日起 60个日历日内完成全部施工、安装及调试工作，并交付使用。
采购需求：
供应商须严格按照我司提供的施工图纸、工程量清单及相关技术规范进行施工。

施工范围包括但不限于：场地平整与土建基础、停车棚钢结构制作与安装、顶棚围护、电气系统（含照明、配电、监控）敷设安装、喷淋管道系统安装与联动调试等。

所有材料、设备均需符合国家及行业相关质量标准，并提供合格证明。

施工期间需严格遵守我司安全生产及现场管理规定。

报价要求
合格的供应商应对所有询价项目进行报价，不允许只对部分项目进行报价；
报价金额应同时进行小写和大写，若大、小写金额不符，以大写为准；
此报价包括不含税价格和含税价格，以上报价应包含为完成本项目所需的人工、材料、机械、运输、安装、调试、验收、税金、保修等所有费用，合同期内不得以任何理由追加费用。；
如若出现仅有一家供应商响应的情况，按照我司采购管理标准的相关规定，可将本次采购转为单源直接采购，并成立议价小组与该供应商进行议价。
本工程采用工程量清单报价（详见附件2），总价包干（含暂列金4万元，在施工过程中如需使用暂列金需经过我司同意后才能执行），此总价在合同履行期间将固定不变，除因我司书面提出重大变更而需相应调整外，不再因市场波动、人员成本变化或其他任何因素而调整。报价应已全面涵盖人工、材料、机械、管理、税费、利润及合同明示或暗示的一切风险费用
供应商的资格要求
中华人民共和国境内注册合法运作的法人企业或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；
公司没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；
本项目禁止挂靠，一经发现，立即取消资格；
本项目不接受联合体响应；
法律、行政法规规定的其他条件。
供应商必须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包资质、建筑机电安装工程专业承包资质（三级或以上）及消防设施工程专业承包资质，并具备有效的安全生产许可证。

（七）由于本项目可能涉及高处作业、临时用电作业、动火作业，故参与项目的人员须具备应急局颁发的相应特殊作业证件，若现场施工过程中需要涉及吊装作业，则需提供吊装相应的证件。
成交原则
请供应商在满足采购要求条件下一次性报出不可修改的价格，  我司根据公司规定组建询价小组，询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（不含税）最低的原则确定成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为合同成交最高限价。
报送资料要求
报送资料截止时间：2026年 1 月 15 日  17 点前
报送资料需提交单位资质材料复印件并加盖公章，报送资料包括但不限于营业执照，资质证明，类似项目业绩证明材料，项目报价表（格式参照附件1），工程量清单报价表（对附件2工程量清单中的细项进行报价），人员资质证明等。
报送方式：
报价资料（电子版）发送到byszyqx@qixing.com.cn邮箱。
若有纸质版响应文件，请在电子版报价资料邮件中设置打开密码，并将邮件打开密码附在纸质文件中一并邮寄至：广东省广州市黄埔区云埔一路32号广州白云山中一药业有限公司，采购方联系人收。
现场勘探时间为2026年 1 月 13 日早上10点，有意向参与本次项目的各单位均需到场进行详细的现场勘探与答疑，若不参与现场勘探直接进行回函，则视为无效回函。

格式要求：
邮件主题需命名为：项目编号+项目名称+供应商全称+供应商联系人+供应商联系人电话
注：若因邮件主题未按规则编制，被误判为垃圾邮件或其他采购项目邮件的，该份响应文件当作废处理。
本项目答疑或现场勘探联系人及联系方式
（一）联系人：王工；联系方式：18946843381
（二）地址：广州市黄埔区云埔一路32号
广州白云山中一药业有限公司

2026年1月5日    

附件1

产 品 报 价 表
企业名称：广州白云山中一药业有限公司
项目名称：新建电动车集中停放棚及重点区域新增喷淋系统项目
分项报价明细如下：
	序号
	各项明细名称
	规格


	数量
	金额（元）
	备注

	1
	一号点停车位
	加装喷淋
	
以工程量清单报价为准
	
	

	2
	二号点（电动车）停车棚
	停车棚土建+喷淋
	
	
	

	3
	三号点（叉车）充点电
	加装喷淋
	
	
	

	4
	四号点充电点（仓库）
	加装喷淋
	
	
	

	5
	五号点充电点（密集库）
	加装喷淋
	
	
	

	6
	六号点停车点
	加装喷淋
	
	
	

	7
	暂列金
	施工过程中出现的不可预见费用
	
	4万元
	固定金额

	合计：
	
	

	合计总价（含税）：¥        元，大写：      元整。

合计总价（不含税）：¥        元，大写：      元整。

增值税税款（税率： %）：¥        元，大写：      元整。

	质保期：       

	付款方式：1、合同签订后支付合同金额的20%；2、项目工程量完成50%时，支付合同金额的50%；3、工程验收合格后支付合同金额的25%；4、本工程质保期为一年，设合同金额的5%作为质保金，质保期满后无质量问题进行支付。

	注：本报价单没尽事宜视均为满足《公开询价邀请函》中所述的采购需求内容；若有不能满足的地方，请在下方其他栏目中列明。

	其他
	


报价方（盖章）：XXXX公司
联系人（签名及联系电话）：        
日期：      年   月   日



