2026年统一云服务管理平台维保续保项目

本项目采购需求：

为了云平台上业务的稳定高效运行，计划继续采购为期1年的统一云服务管理平台维保服务。

# 一、维保服务内容

## 1.1、维护和技术支持服务内容

1）维护和技术支持服务目标

确保统一云服务管理平台（包含统一云服务管理系统及 OpenStack云基础设施管理系统）业务系统相关服务、软件、功能可用且性能良好，确保业务系统和业务数据安全可靠。

2）服务范围

维护和技术支持服务、故障处理服务、软件更新服务、巡检服务、网络健康检查服务、技术支持服务和应急保障服务等，协助开展设备系统优化、业务迁移及割接等工作。

3）巡检服务

提供巡检服务不少于4次/年，对于维保系统平台进行健康性检查，发现系统平台运行安全隐患，及时解决处理。

4）安全加固服务

维护系统平台涉及网络安全、系统安全的加固服务，对统一云服务管理平台系统软件进行预防性或修复性的调整或优化，并提供系统代码级的漏洞修复、逻辑优化及安全重构服务，以保证业务平台整体的网络安全。同时，针对系统存在的安全隐患执行升级更新操作，并依据安全检查结果提供专业技术支持，全力配合开展系统升级及补丁更新工作。

5）重要节日保障支撑服务

提供特殊时段（如：两会期间、春节、劳动节、国庆节、系统停机维护及用户认为必须的重要时段）的现场技术保障，每年不低于10天的驻场服务。

## 2.1、服务等级要求

1）故障级别定义

故障级别由出现问题对采购人最终用户的影响的大小来决定。所有申请的级别都将由采购人和中标人及原厂工程师支持机构共同决定，并以最终用户业务为重。

a）一级故障

-在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成重大损失的故障。

-严重影响整个或局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。

-严重影响最终用户服务质量的故障。

例如

-设备系统瘫痪，致使无法向用户提供业务服务。

-分节点故障，致使部分用户无法使用业务服务，不能提供正常网络服务。

-受到大面积的安全攻击，致使大量重要业务无法使用。

b）二级故障

-在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。

-影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。

-影响最终用户服务质量的故障。

例如：

-单台设备故障，致使失去冗余备份，系统整体的的可靠性降低。

-设备性能超负荷，致使最终用户感受到业务性能下降。

c）三级故障

-对最终用户造成较轻微影响的故障。

-对产品功能造成轻微影响的故障。

-在商业、经济方面给最终用户造成轻微损失的故障。

-除紧急故障和严重故障外的其他问题。

例如

-一般节点故障，导致为部分用户提供的服务质量较差。

-有备份的设备的冗余部件出现可恢复的短时故障。

-显示错误。

-文件出错。

2）故障处理服务规范

采购人维护人员发现故障后，向中标人及原厂工程师申告故障，中标人及原厂工程师在收到采购人申告后为采购人进行故障处理服务，并根据采购人申告的故障级别提供相应的服务。

a）一级故障

中标人及原厂工程师在收到采购人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人及原厂工程师工程师在5分钟内给予采购人电话响应，15分钟内远程登录网络。

如果需要到现场，中标人及原厂工程师需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州2小时内到达现场。

中标人及原厂工程师工程师需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

中标人及原厂工程师工程师在12小时内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。

中标人及原厂工程师工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。

b）二级故障

中标人及原厂工程师在收到采购人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人及原厂工程师工程师在10分钟内给予采购人电话响应，20分钟内远程登录网络。

如果需要到现场，中标人及原厂工程师需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州节点2小时内到达现场。

中标人及原厂工程师工程师需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使设备或系统恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

中标人及原厂工程师工程师在24小时内解决全部故障，其中包括硬件更换的时间。

中标人及原厂工程师工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。

c）三级故障

中标人及原厂工程师在收到采购人故障申告后，应立即联系相关工程师，中标人及原厂工程师工程师在30分钟内给予采购人电话响应，2小时内远程登录网络。

如果需要到现场，中标人及原厂工程师派工程师在1个工作日内到达现场。

中标人及原厂工程师工程师需制定可行的临时应急方案，并在采购人许可后实施，在1个工作日内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响采购人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。

中标人及原厂工程师工程师在3个工作日内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。

中标人及原厂工程师工程师在故障最终解决后2个工作日内提供故障报告。

注：1、以上各种时间均以采购人向中标人及原厂工程师故障申告时间为起点。

2、若存在软件缺陷，在保证系统基本恢复运行并且不影响用户业务的情况下，软件缺陷在三个月内解决。

3、如因采购人传输故障导致业务无法恢复，则业务恢复时间可以从传输恢复之日起计算。

3）故障处理双方分工界定

A.采购人职责

a.在出现故障后，将故障现象报给中标人及原厂工程师。

b.由维护工程师现场组织中标人及原厂工程师工程师做故障解决操作。

c.采购人要保证申报的续保设备序号的正确性。

- B.中标人及原厂工程师职责

a.作为采购人故障第一响应者，尽力判断故障，给出解决方案，协助采购人解决故障。当故障发生时，无法明确断定是投标设备或第三方设备原因，中标人及原厂工程师负责跟进查找故障原因，直至查明故障原因。

b.协助采购人维护人员解决故障。出现故障时，采购人确定需要现场支持时，提供现场支持服务。

c.每月统计采购人报到中标人及原厂工程师技术支持的故障，并存档妥善保管。

# 二、维保覆盖说明

本次维保采购内容清单如下表1所示：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一云服务管理平台维保服务 | 1年 |

表1.统一云服务管理平台续保清单