附件2
广东南方新媒体股份有限公司
2026年IPTV平台WAF系统维保项目
市场调研报价文件格式
1、 供应商信息登记表
	[bookmark: _Hlk199424538]单位名称
	

	注册资金
	万元
	成立时间
	年   月  日

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真/邮箱
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质或者认证证书
	如有请罗列证书名称：

	人员情况
	公司实有人员情况：
广州地区人员情况：

	备注
	



二、企业证明材料列表
1、营业执照（加盖公章）
2、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书（加盖公章）
3、其他（公司简介、近5年类似项目业绩、企业荣誉、团队人员等）
4、对项目采购需求的建议。
16
三、需求响应情况（加盖公章）
	序号
	需求条款
	响应情况（完全满足/部分满足/不满足）
	备注（描述偏离情况）

	1. 
	[bookmark: _Toc227921671]一、项目背景

	招标人于2022年采购了一套WAF系统，为保障WAF系统的正常运行和持续提供IPTV业务的安全防护，计划采购1年7*24小时维保服务。 
	
	

	2. 
	[bookmark: _Toc231285895][bookmark: _Toc92295849]二、维保服务内容
	（一）维护和技术支持服务内容
1、维护和技术支持服务内容
维护和技术支持服务包括维保覆盖相关网络故障处理服务、软件更新服务、健康检查服务、网络巡检服务、技术支持服务和应急保障服务等内容。
2、服务范围
投标人对维保覆盖软件故障处理服务、软件更新服务、巡检服务、网络健康检查服务、技术支持服务和应急保障服务等，协助招标人开展设备系统优化、业务迁移及割接等工作。
3、 提供巡检服务不少于4次/年。
4、客户跟踪服务
由投标人专人定期对招标人进行相应调查，了解系统运营状况，及招标人需要投标人提供服务的方面，并对调查结果进行统计分析，由投标人专人根据招标人业务进展的发展变化提出新的解决方案，扩大业务范围，提供新的市场机会。
5、重要节日保障支撑服务
提供特殊时段（如：两会期间、春节、劳动节、国庆节、年终、系统停机维护及用户认为必须的重要时段）的远程技术保障。
	
	

	3. 
	
	（二）服务等级要求
1、故障级别定义
故障级别由出现问题对招标人最终用户的影响的大小来决定。所有申请的级别都将由招标人和投标人支持机构共同决定，并以最终用户业务为重。
a)	一级故障 
-在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成重大损失的故障。
-严重影响整个或局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。
-严重影响最终用户服务质量的故障。
例如：
－设备系统瘫痪，致使无法向用户提供业务服务。
－分节点故障，致使部分用户无法使用业务服务，不能提供正常网络服务。
－受到大面积的安全攻击，致使大量重要业务无法使用。
b)	二级故障 
－在商业、经济、技术、安全等方面给最终用户造成较严重损失的故障。
－影响局部系统运行，系统功能，或系统可靠性的故障。
－影响最终用户服务质量的故障。
例如：
－单台设备故障，致使失去冗余备份，系统整体的的可靠性降低。
－设备性能超负荷，致使最终用户感受到业务性能下降。
c)	三级故障
－对最终用户造成较轻微影响的故障。
－对产品功能造成轻微影响的故障。
－在商业、经济方面给最终用户造成轻微损失的故障。
－除紧急故障和严重故障外的其他问题。
例如：
－一般节点故障，导致为部分用户提供的服务质量较差。
－显示错误。
－文件出错。
2、故障处理服务规范
招标人维护人员发现故障后，向投标人申告故障，投标人在收到招标人申告后为招标人进行故障处理服务，并根据招标人申告的故障级别提供相应的服务。
a)	一级故障
投标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，投标人工程师在5分钟内给予招标人电话响应，15分钟内远程登陆网络。
如果需要到现场，投标人需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州120分钟内到达现场。
投标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。
投标人工程师在12小时内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。
投标人工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。
b)	二级故障
投标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，投标人工程师在10分钟内给予招标人电话响应，20分钟内远程登陆网络。
如果需要到现场，投标人需在保证远程处理的同时增派驻点工程师到达现场，广州节点2小时内到达现场，深圳、佛山等节点4小时内到达现场。
投标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在30分钟内恢复业务基本运行，使设备或系统恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。
投标人工程师在24小时内解决全部故障，其中包括硬件更换的时间。
投标人工程师在故障最终解决后1个工作日内提供故障报告。
c)	三级故障
投标人在收到招标人故障申告后，应立即联系相关工程师，投标人工程师在30分钟内给予招标人电话响应，2小时内远程登陆网络。
如果需要到现场，投标人派工程师在1个工作日内到达现场。
投标人工程师需制定可行的临时应急方案，并在招标人许可后实施，在1个工作日内恢复业务基本运行，使网络恢复到不影响招标人重要业务的运行或最终用户仅感受业务质量有轻微下降。
投标人工程师在3个工作日内解决全部故障，其中包括硬件提供和更换的时间。
投标人工程师在故障最终解决后2个工作日内提供故障报告。
要求通过先进、标准、可控的技术、工具和方法，安装系统，评估系统趋势，定位系统运行瓶颈，实现系统稳定运行、各项性能指标正常高效、故障响应和处理及时、提升系统运行质量。
	
	

	4. 
	三、服务时间
	服务期：项目维保周期从签订合同起算1年，具体生效时间以WAF系统原维保实际到期日(实际到期日以“维保覆盖说明”表格中“原维保到期日期”为准)次日开始生效，如合同签订日期晚于WAF系统原维保实际到期日期，则以合同签订日期的次日作为WAF系统维保服务的起始日期。
	
	

	5. 
	[bookmark: _Toc227921681]四、维保覆盖说明

	本次维保采购覆盖的清单如下：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	原维保到期日期

	1
	长亭雷驰WAF系统维保服务
	1
	年
	系统(包括管理节点、检测节点、各项服务模块)正常使用的维护、修改、升级、替换及其应当提供的支持服务:
1、7*24小时服务，服务内容含远程支持响应服务和系统免费升级服务；重大故障上门服务。
2、提供专门的客户热线电话、网站、邮件等在线方式，及专业的客服人员受理服务请求（咨询、建议、投诉和故障等）。
	2027年1月18日



	
	

	6. 
	五、付款方式
	按月/季度/年/指定周期，通过项目阶段验收或提供证明材料并根据考核评分结果，在完成该周期服务后，分期平均支付。
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